# Matriz de Riesgo del Proyecto

Escala: la Probabilidad y el Impacto se valoran como Bajo (1), Medio (2) o Alto (3). El Nivel de riesgo resulta de multiplicar Probabilidad por Impacto: Bajo (1–2), Moderado (3–4) y Alto (6–9).

| # | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Exposición de credenciales sensibles del servidor (clave de servicio de Supabase, secreto de firma del token, contraseña de correo) por servirse desde una ruta pública | Seguridad | Media | Alto | Alto | Controlador frontal con lista blanca de rutas y extensiones; los secretos se cargan como variables de entorno en el proveedor de nube y nunca en el repositorio; la clave de servicio se usa solo en el backend. |
| R2 | Configuración incorrecta de las políticas de acceso por rol o tabla que permita a un usuario ver o modificar datos que no le corresponden | Seguridad | Media | Alto | Alto | Autorización centralizada en la pasarela de datos (lista blanca de tablas, roles de lectura/escritura y columnas), guardas de propiedad de registros, pruebas automatizadas sobre las políticas y proceso de auditoría por fases sobre el esquema. |
| R3 | Indisponibilidad o cambios en los servicios de terceros de los que depende el sistema (base de datos, correo, hosting) | Técnico / Externo | Media | Alto | Alto | Formato de respuesta y manejo de errores homogéneo; endpoints de verificación de estado; transporte de correo con mecanismo primario (API) y respaldo (SMTP); esquema versionado en scripts SQL reejecutables para reconstruir el entorno. |
| R4 | Limitaciones del plan gratuito del hosting (suspensión por inactividad, bloqueo de puertos SMTP salientes, recursos reducidos) | Técnico / Externo | Alta | Medio | Alto | Envío de correo por API HTTP en producción; sondas de salud para el reinicio; diseño liviano en un único contenedor; posibilidad de escalar al plan de pago sin cambios de código. |
| R5 | Pérdida de sesión frecuente por la corta vigencia del token (5 minutos) que afecte la experiencia de uso | Técnico / Usabilidad | Media | Medio | Moderado | Renovación automática y transparente del token mediante el token de refresco; control de una sola renovación concurrente en el cliente. |
| R6 | Requerimientos incompletos o cambiantes por parte de la iglesia durante el desarrollo | Gestión / Alcance | Media | Medio | Moderado | Definición y validación del alcance con la contraparte; desarrollo incremental por módulos; registro de los cambios de alcance. |
| R7 | Retraso en el cronograma por tratarse de un equipo reducido con disponibilidad parcial | Gestión | Media | Medio | Moderado | Priorización de los módulos esenciales; canalización de calidad automatizada (análisis estático, estilo y pruebas) que reduce el retrabajo; hitos parciales verificables. |
| R8 | Errores introducidos en cambios posteriores que rompan funcionalidad ya entregada | Técnico / Calidad | Media | Medio | Moderado | Integración continua que bloquea la fusión ante fallos de sintaxis, análisis estático o pruebas; batería de pruebas de lógica sin dependencias de red ni base de datos. |
| R9 | Carga inicial de datos deficiente o incompleta al registrar manualmente la información que estaba en papel | Operativo / Datos | Media | Medio | Moderado | Validación de formularios en el cliente y en el servidor; restricciones de integridad en la base de datos; capacitación y documentación de usuario para el registro inicial. |
| R10 | Baja adopción por parte de los usuarios acostumbrados al proceso manual | Organizacional | Media | Medio | Moderado | Interfaz sencilla y adaptable a móvil; entrega de documentación y guía de usuario; acompañamiento en la puesta en marcha. |
| R11 | Pérdida de información por ausencia de copias de respaldo | Operativo / Datos | Baja | Alto | Moderado | Uso de la copia de seguridad gestionada por el proveedor de base de datos; esquema y datos de catálogo versionados en scripts. |
| R12 | Ataques automatizados contra el inicio de sesión o los endpoints públicos | Seguridad | Media | Medio | Moderado | Bloqueo por intentos fallidos, límite de tasa por dirección IP, saneamiento de entradas, respuestas que no revelan si una cuenta existe y cabeceras de seguridad. |
| R13 | Pérdida de conocimiento del proyecto por concentrarse en pocas personas | Gestión | Media | Bajo | Bajo | Documentación técnica, comentarios en el código y estándar de codificación definido; historial de cambios en el repositorio. |